BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ TÍCH HỢP CHẤM CÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (GPS TRACKING)

🙡⚪🙣

PROPOSAL DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Trần Thị Thanh Lan

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Châu Ngọc Hội	            -      28211146177

- Lê Trường Giang	            -      28211301705

- Trần Trọng Khang	            -      28211126425

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh	 -      28211126424

- Nguyễn Đặng Yến Nhi         -      28201152319

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking) |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 13/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Thị Thanh Lan Email: thanhlantt@gmail.com Phone: 0905061575 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Trần Thị Thanh Lan Email: thanhlantt@gmail.com Phone: 0905061575 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Châu Ngọc Hội | ngochoinct@gmail.com | 0866478997 |
| Thành viên trong đội | Lê Trường Giang | zenblack991@gmail.com | 0911543234 |
|  | Trần Trọng Khang | khangtrong2k4@gmail.com | 0946516724 |
|  | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Tranlinhdnkzz1z1@gmail.com | 0772092803 |
|  | Nguyễn Đặng Yến Nhi | nguyendangyennhi1804@gmail.com | 0943608034 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking) |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Lê Trường Giang |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 12/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 13/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Thị Thanh Lan | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Châu Ngọc Hội | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Trường Giang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Châu Ngọc Hội | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trường Giang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Trọng Khang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục đích	5

1.2. Phạm vi	5

1.3. Tham khảo	5

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	6

2.1. Lý do chọn đề tài	6

2.2. Định nghĩa dự án	6

2.3. Giải pháp đề xuất	7

2.3.1. Mục tiêu dự án	8

2.3.2. Hoạt động của ứng dụng	8

2.3.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống	9

2.3.4. Các công nghệ ràng buộc	10

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	10

3.1. Định nghĩa Scrum	10

3.1.1. Mô tả Scrum	11

3.1.2. The artìacts	11

3.1.3. Process (Quá trình)	12

3.2. Kế hoạch tổng thể	12

3.3. Quản lý tổ chức	13

3.3.1. Nguồn nhân lực	13

3.3.2. Phi nhân lực	14

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | Node.js, ReactJS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PostgreSQL | https://www.bisoft.com.tr/ |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

-  Trong nhiều doanh nghiệp hiện nay, việc quản lý nhân sự và chấm công vẫn còn được thực hiện bằng các phương pháp thủ công như sử dụng sổ sách hoặc bảng tính Excel. Những phương pháp này thường gặp nhiều hạn chế như:

+ Khó quản lý thông tin nhân viên khi số lượng nhân sự tăng lên.

+ Dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi nhận giờ làm việc.

+ Khó theo dõi lịch sử chấm công và tổng hợp dữ liệu làm việc của nhân viên.

+ Mất nhiều thời gian cho việc tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo.

+ Đặc biệt là khó kiểm soát tính trung thực trong việc chấm công từ xa, dẫn đến tình trạng chấm công hộ hoặc không đúng vị trí làm việc.

- Vì vậy, việc xây dựng một Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công GPS và phân tích dữ liệu thông minh là vô cùng cần thiết. Hệ thống không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin và thời gian làm việc hiệu quả hơn mà còn đảm bảo tính minh bạch nhờ khả năng xác thực vị trí thời gian thực.

- Bên cạnh đó, việc sử dụng các công nghệ hiện đại như ReactJS, NodeJS và PostgreSQL giúp xây dựng hệ thống có khả năng mở rộng, dễ bảo trì và hoạt động ổn định. Hệ thống còn tích hợp khả năng phân tích dữ liệu tự động để nhận diện các hành vi bất thường (như nhân viên thường xuyên đi trễ hoặc check-in rồi rời đi), giúp bộ phận HR có cái nhìn chính xác hơn về kỷ luật lao động.

- Việc áp dụng công nghệ trong quản lý nhân sự không chỉ giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công cho bộ phận quản lý, mà còn tạo sự thuận tiện cho nhân viên trong việc chấm công và theo dõi thời gian làm việc của mình, đồng thời giúp doanh nghiệp bắt kịp xu hướng chuyển đổi số và quản trị thông minh.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)” là một hệ thống phần mềm trực tuyến được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức quản lý thông tin nhân sự và theo dõi thời gian làm việc của nhân viên một cách hiệu quả và chính xác.

- Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý thông tin nhân viên, phòng ban, chức vụ và các dữ liệu liên quan đến hoạt động làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp chức năng chấm công trực tuyến theo thời gian thực, cho phép nhân viên thực hiện check-in và check-out thông qua website. Ngoài ra, hệ thống còn được phát triển thêm một ứng dụng (mobile app) hỗ trợ nhân viên chấm công trực tiếp trên điện thoại. Ứng dụng này cho phép nhân viên thực hiện check-in/check-out nhanh chóng Khi chấm công, hệ thống sẽ sử dụng công nghệ định vị GPS để xác định vị trí của nhân viên và chỉ cho phép chấm công khi nhân viên nằm trong phạm vi cho phép xung quanh trụ sở làm việc (ví dụ trong bán kính 500m).

- Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp các chức năng như quản lý thông tin nhân viên, quản lý phòng ban, quản lý lịch sử chấm công, thống kê và báo cáo dữ liệu làm việc của nhân viên, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình hình làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

- Hệ thống cũng hỗ trợ phân quyền người dùng giữa quản trị viên, quản lý và nhân viên, đảm bảo việc truy cập và sử dụng hệ thống được kiểm soát và bảo mật.

## Giải pháp đề xuất

- Xây dựng website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking) được thiết kế dựa trên các yêu cầu thực tế trong việc quản lý nhân sự và theo dõi thời gian làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp

- Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập vào website để thực hiện các chức năng như xem thông tin cá nhân, cập nhật thông tin, thực hiện chấm công trực tuyến (check-in / check-out) và theo dõi lịch sử chấm công của mình. Khi thực hiện chấm công, hệ thống sẽ sử dụng công nghệ định vị GPS để xác định vị trí của nhân viên và chỉ cho phép chấm công khi nhân viên nằm trong phạm vi cho phép của khu vực làm việc.

- Bên cạnh đó, hệ thống được mở rộng thêm một ứng dụng di động (mobile app) hỗ trợ nhân viên chấm công trực tiếp trên điện thoại. Ứng dụng giúp thực hiện check-in / check-out nhanh chóng, tích hợp định vị GPS theo thời gian thực và đồng bộ dữ liệu trực tiếp với hệ thống website, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.

- Đối với nhà quản trị hệ thống, người quản trị có quyền quản lý toàn bộ hệ thống như quản lý thông tin nhân viên, phòng ban, theo dõi dữ liệu chấm công, quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thống kê và báo cáo dữ liệu chấm công, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình hình làm việc của nhân viên và nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

- Hệ thống được thiết kế với mục tiêu đảm bảo tính bảo mật, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng trong tương lai, đáp ứng nhu cầu quản lý nhân sự của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Công nghệ thực hiện: Node.JS, ReactJS, React Native.

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Đề tài hướng đến việc xây dựng một Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công GPS và phân tích dữ liệu thông minh với các mục tiêu chính sau:

+ Xây dựng một hệ thống giúp quản lý thông tin nhân viên, phòng ban và chức vụ một cách khoa học và hiệu quả.

+ Xây dựng chức năng chấm công trực tuyến (check-in / check-out) tích hợp xác thực vị trí GPS giúp ghi nhận chính xác thời gian và địa điểm làm việc thực tế của nhân viên.

+ Mở rộng hệ thống với một ứng dụng di động (mobile app) hỗ trợ nhân viên chấm công thông qua điện thoại, tích hợp GPS theo thời gian thực và đồng bộ dữ liệu trực tiếp với hệ thống Website, giúp tăng tính tiện lợi và linh hoạt trong quá trình sử dụng.

+ Phát triển bộ công cụ phân tích dữ liệu tự động nhằm nhận diện các hành vi chấm công bất thường (như check-in rồi rời đi ngay) và cảnh báo các trường hợp vi phạm kỷ luật (đi trễ nhiều lần/tháng).

+ Hỗ trợ thống kê và báo cáo dữ liệu chấm công trực quan, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá hiệu quả và tính tự giác của nhân viên.

+ Tự động hóa các quy trình quản lý nhân sự, giúp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và ngăn chặn các hành vi gian lận trong chấm công.

+ Tạo ra một hệ thống có giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nền tảng Web và có khả năng mở rộng thêm các tính năng quản trị nâng cao trong tương lai.

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống có 4 tác nhân: Nhân viên, Người quản lý hệ thống(Admin), Quản lý, Giám .

- Đối với Nhân viên:(1) Khi nhân viên gửi yêu cầu đến hệ thống (đăng nhập, check-in/check-out, xem hồ sơ cá nhân, tạo đơn, xem giờ làm và lương), hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu. (2) Hệ thống kiểm tra thông tin và xác thực vị trí GPS đối với chức năng chấm công. (3) Sau khi xử lý, hệ thống phản hồi kết quả cho nhân viên và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với quản lý: (4) Khi quản lý gửi yêu cầu (xem dashboard, quản lý nhân viên, phê duyệt đơn, xem báo cáo), hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu.(5) Hệ thống kiểm tra quyền truy cập và tính hợp lệ của dữ liệu.(6) Hệ thống phản hồi kết quả cho quản lý và cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với Giám đốc: (7) Khi giám đốc gửi yêu cầu (xem dashboard tổng quan, quản lý chi nhánh, phòng ban, hợp đồng lao động, giám sát chấm công, xét duyệt cuối), hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu. (8) Hệ thống kiểm tra quyền truy cập cấp cao và tổng hợp dữ liệu toàn hệ thống. (9) Hệ thống xử lý, phản hồi kết quả cho giám đốc và lưu trữ các thay đổi (nếu có) vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với Admin:(10) Khi Admin thực hiện các chức năng quản trị (quản lý tài khoản, phòng ban, chi nhánh, cài đặt khu vực chấm công GPS), hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu.(11) Hệ thống kiểm tra quyền truy cập và tính hợp lệ của thao tác.(12) Hệ thống xử lý yêu cầu, phản hồi kết quả và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với Nhân viên, có thể:

- Đăng nhập/ Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Check in - Check out

- Xem số giờ làm, lương

- Tạo đơn

- Nhận thông báo

- Xem lịch sử gửi đơn

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Đối với Quản lý (thừa kế nhân viên), có thể:

- Dashboard (Xem số nhân viên có mặt/vắng mặt thời gian thực)

- Phê duyệt đơn từ

- Thống kê & Báo cáo (Chuyên cần, đi muộn về sớm)

- Quản lý nhân viên

- Tính lương

- Khen thưởng và kỷ luật

- Quản lý thông báo

- Đối với giám đốc, có thể:

  - Dashboard (Xem số nhân viên có mặt/vắng mặt thời gian thực)

  - Quản lý chi nhánh

  - Quản lý phòng ban

  - Quản lý hợp đồng lao động

  - Xét duyệt cuối

  - Quản lý chức vụ

  - Giám sát chấm công

-   Đối với Admin, có thể:

  - Quản lý tài khoản người dùng

  - Cài đặt khu vực chấm công (Setting Location)

  - Phân vùng chấm công

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Mobile app chấm công cơ bản cho nhân viên.

- Ngôn ngữ lập trình: ReactJS, Node.js.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

- Điện thoại người dùng phải được kết nối với Internet và cấp quyền truy cập vị trí và thông báo.

- Phần mềm phát triển dự án: Git, PostgreSQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: ReactJS, Node.js, GPS Tracking, React Native

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2.Các tài liệu

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Quá trình

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 4 ngày | 12/03/2026 | 15/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 16/03/2026 | 19/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 2 ngày | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 4 ngày | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 34 ngày | 20/03/2026 | 08/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 15 ngày | 20/03/2026 | 04/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 15 ngày | 05/04/2026 | 19/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 14 ngày | 20/04/2026 | 04/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 3 ngày | 05/05/2026 | 07/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 08/05/2026 | 11/05/2026 |

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Trần Thị Thanh Lan |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Châu Ngọc Hội Lê Trường Giang Trần Trọng Khang Trần Nguyễn Quốc Lĩnh Nguyễn Đặng Yến Nhi |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Châu Ngọc Hội |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 14-03-2026 |
| 2 | Node.js ReactJS React Native | Programing Language | Yes | 1 |  | 14-03-2026 |
| 3 | PostgreSQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 14-03-2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 14-03-2026 |
| 5 | Phone (Android) | Mobile App | Yes | 2 |  | 14-03-2026 |