BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ

0TÍCH HỢP CHẤM CÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (GPS TRACKING)

🙡⚪🙣

PROJECT MEETING REPORT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Trần Thị Thanh Lan

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Châu Ngọc Hội		-      28211146177

- Lê Trường Giang		-      28211301705

- Trần Trọng Khang		-      28211126425

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh	-      28211126424

- Nguyễn Đặng Yến Nhi	-      28201152319

Đà Nẵng, 2026

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 04/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Lan

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Châu Ngọc Hội

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 04/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Thị Thanh Lan	Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 10/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Xây dựng Proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về chức năng và xây dựng Proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 10/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 12/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp online, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Lan

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá Proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá Proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 12/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Thị Thanh Lan	Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 13/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Proposal document.

- Xây dựng Project Plan document.

- Thảo luận và đánh giá Project Plan document.

- Xây dựng User Story document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Nguyễn Đặng Yến Nhi | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Project Plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng User Story document | Lê Trường Giang Trần Trọng Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 13/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 14/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá project plan document.

- Thảo luận và chỉnh sửa user story document.

- Xây dựng product backlog.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 14/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 16/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document.

- Xây dựng sprint backlog document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 16/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 17/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 19/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Chỉnh sửa sprint backlog document.

- Xây dựng database design.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng database design document | Châu Ngọc Hội Trần Trọng Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 19/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 20/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.

- Chuẩn bị sprint 1.

- Thảo luận sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Sprint 1	  	Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 21/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 1		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 1 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 1 | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Châu Ngọc Hội Lê Trường Giang Trần Trọng Khang Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Trường Giang | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Trọng Khang Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 24/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 22/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 2/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 23/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Lan

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá product backlog document.

- Đánh giá user story document.

- Đánh giá sprint backlog và database design document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá sprint backlog | Tất cả thành viên và giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá database design document | Tất cả thành viên và giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 23/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Thị Thanh Lan	Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 24/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Nguyễn Đặng Yến Nhi | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 24/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 26/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 26/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 28/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng nhập” function.

- Coding “Quên mật khẩu” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng nhập” function | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quên mật khẩu” function | Lê Trường Giang Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 28/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 29/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý thông tin cá nhân” function.

- Coding “Nhận thông báo” function.

- Coding “Dashboard quản lý” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý thông tin cá nhân” function. | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Nhận thông báo” function | Trần trọng Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Dashboard quản lý” function | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Trần Trọng Khang Nguyễn Đặng Yến Nhi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 29/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 30/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng xuất” function.

- Coding “Quản lý nhân viên” function.

- Coding “Quản lý tài khoản người dùng” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng xuất” function | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quản lý nhân viên” function | Lê Trường Giang | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quản lý tài khoản người dùng” function | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Châu Ngọc Hội | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 30/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Châu Ngọc Hội	Nguyễn Đặng Yến Nhi

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 30/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý phân quyền” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phân quyền” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 04/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking)

Ngày họp: 30/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Châu Ngọc Hội

- Thành viên:

- Lê Trường Giang

- Nguyễn Đặng Yến Nhi

- Trần Trọng Khang

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý loại văn bản” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý loại văn bản” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 04/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 27/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 27/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Release Sprint 1 			Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 28/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 1.

- To plan for startup Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 28/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Sprint 2			Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 29/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 2		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 2 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 2 | Lê Phước Lộc Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 2 interface | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 29/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 30/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 30/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 04/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Lê Phước Lộc Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 04/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 05/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Lê Phước Lộc Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 04/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 05/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 05/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 07/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý phòng ban” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phòng ban” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 07/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 08/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý khối” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý khối” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 08/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 09/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý group” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý đơn vị” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 09/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 10/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Xem chi tiết văn bản đến” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Xem chi tiết văn bản đến” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 10/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 11/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Xem danh sách văn bản đi” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Xem danh sách văn bản đi” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 20/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 17/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 17/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Release Sprint 2 		Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 18/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 2.

- To plan for startup Sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 18/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Sprint 3			Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 19/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 3		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 3 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 3 | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 3 interface | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 19/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 20/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 20/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 21/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Lê Phước Lộc Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 21/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 22/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Lê Phước Lộc Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 22/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 23/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 23/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 27/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý Chức vụ” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phòng ban” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Phước Lộc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 27/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 28/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý văn bản mẫu” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý văn bản mẫu” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Phước Lộc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 28/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 29/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Tạo mẫu văn bản đi” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý đơn vị” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 29/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 30/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Xóa văn bản” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Xóa văn bản” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 30/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 01/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Chỉnh sửa văn bản” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Chỉnh sửa văn bản” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 01/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 07/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 07/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Release Sprint 3		Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 08/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 08/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Project’s Meeting                   Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 09/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/09/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint review.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| - Đánh giá các product backlog đã Pass - Đánh giá các product backlog đã Fail | Phạm Mạnh Thắng | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 09/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh